XTZH汇率定价AI模型架构与训练计划

版本：1.0
制定方：NAC人工智能实验室 · 宏观经济建模组
关联协议：XTZH汇率定价模型 v1.0、ACC-20 v36
最后更新：2026年2月12日

# 0. 执行摘要

XTZH的汇率不是由单一资产固定锚定，而是由货币、黄金、18种核心商品三大类资产通过动态权重融合产生。权重的调整由AI宏观感知引擎驱动，其核心任务是：使XTZH汇率的日度变化成为次日五大宏观指数（就业、CPI、PPI、PMI、供应链指数）的最优线性预测因子。

本文件完整定义该AI系统的模型架构、特征工程、训练目标、数据策略、部署方案及治理机制。系统预计于2026年Q3完成训练并上线主网，初始版本将以链下预言机+链上验证混合模式运行，成熟后迁移至NVM专用指令。

# 第一部分：系统目标与设计原则

## 1.1 核心目标

给定时刻 \(t\) 的宏观状态向量 \(M_t\)，输出：

三层动态权重 \(w_{FX}(t), w_{Au}(t), w_{COM}(t)\)，满足 \(w_{FX}+w_{Au}+w_{COM}=1\)，且长期均值收敛于静态基准（40%、10%、50%）。

18种商品的权重偏离系数 \(\Delta_{j,t}\)，满足 \(\sum \beta_j \Delta_{j,t} = 0\)，且 \(|\Delta_{j,t}| \leq 0.3\)。

使得由上述权重计算出的XTZH汇率 \(X_t\) 满足：

\Delta Y_{i,t+1} = \alpha_i + \beta_i \cdot \Delta X_t + \epsilon_{i,t}, \quad i=1,\dots,5

的拟合优度 \(R^2_i\) 最大化，其中 \(\Delta Y_{i,t+1}\) 为第 \(i\) 个宏观指数次日的实际变化。

终极目标：XTZH成为全球宏观景气度的实时数字温度计，其汇率变动本身即包含对次日经济数据的前瞻信息。

## 1.2 设计原则

因果优先，而非相关：模型必须学习宏观状态与资产定价权重的稳定经济关系，避免过拟合历史价格动量。

可解释性：每一笔权重调整必须能回溯至具体的宏观特征变化，拒绝黑箱。

鲁棒性：对数据缺失、异常值、市场结构突变具有容忍度。

可验证性：模型推理过程可在链上通过零知识证明或可信执行环境验证。

渐进式治理：模型版本更新需经过治理投票，紧急情况可回滚至静态权重。

# 第二部分：数据架构与特征工程

## 2.1 数据源全景

| 类别 | 数据项 | 频率 | 来源 | 历史长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏观指数（标签） | 美国非农就业人数（月）→ 日频插值 | 月/日 | BLS, 宏观预测机构 | 1990-2026 |
|  | 美国CPI（月）→ 日频插值 | 月/日 | BLS | 1990-2026 |
|  | 美国PPI（月）→ 日频插值 | 月/日 | BLS | 1990-2026 |
|  | 全球制造业PMI（月）→ 日频插值 | 月/日 | J.P.Morgan, Markit | 2000-2026 |
|  | 上海集装箱运价指数SCFI（周） | 周/日 | 上海航交所 | 2009-2026 |
| 资产价格（输入） | 6种货币兑SDR汇率 | 日 | IMF | 1990-2026 |
|  | 黄金LBMA价格 | 日 | LBMA | 1990-2026 |
|  | 18种商品价格 | 日 | LME, CBOT, ICE等 | 2000-2026 |
| 宏观状态特征（输入） | 各国央行政策利率 | 日（事件） | 各国央行 | 1990-2026 |
|  | 通胀预期（盈亏平衡通胀） | 日 | Bloomberg | 2000-2026 |
|  | 全球波动率指数VIX | 日 | CBOE | 1990-2026 |
|  | 美元指数DXY | 日 | ICE | 1990-2026 |
|  | 地缘政治风险指数 | 日 | Caldara & Iacoviello | 2000-2026 |
|  | 供应链压力指数 | 日 | NY Fed | 2018-2026 |
|  | 各国PMI初值 | 月 | Markit | 2000-2026 |

## 2.2 特征构造

最终宏观状态向量 \(M_t\) 由以下50维特征组成（每类包含当期值、1阶差分、5日移动平均）：

全球增长因子（10维）
- 全球PMI综合指数（标化）
- 美国ISM制造业PMI
- 中国官方制造业PMI
- 欧元区ZEW经济景气指数
- OECD综合领先指标（CLI）
- ……

通胀压力因子（8维）
- 美国盈亏平衡通胀率（5年、10年）
- 大宗商品CRB指数同比
- 原油价格同比
- 供应链压力指数（NY Fed）

货币政策立场（6维）
- 美联储政策利率预期（OIS隐含）
- 欧央行、中国人民银行政策利差
- 全球负收益率债券规模

风险与不确定性（8维）
- VIX指数
- 地缘政治风险指数
- 美国投资级/高收益债利差
- 汇率波动预期（JPY、CNH）

实体活动高频代理（10维）
- 中国沿海主要枢纽港吞吐量
- 美国铁路货运量
- 韩国出口同比（全球贸易领先指标）
- 全球航班数量

商品市场内部结构（8维）
- 黄金ETF持仓量
- 铜期货期限结构（近远月价差）
- 原油裂解价差
- 农产品库存消费比估计

所有特征均进行z-score标准化，并采用卡尔曼滤波处理日频插值与发布时滞。

## 2.3 训练集与验证集划分

训练期：2000年1月1日 – 2023年12月31日（约6,000个交易日）

验证期1（超参调优）：2024年1月1日 – 2025年6月30日

验证期2（最终测试）：2025年7月1日 – 2026年1月31日

实时验证：2026年2月1日至今（模拟交易）

采用时间序列滚动交叉验证：以5年为训练窗口，1年为验证窗口，步长1年。

# 第三部分：模型架构

## 3.1 整体设计（双阶段注意力）

plain text 宏观状态向量 M_t (50维) ↓ ┌────────────────────────────────────┐ │ Transformer编码器（4层） │ │ (自注意力 + 前馈网络) │ └────────────────────────────────────┘ ↓ 宏观上下文向量 C_t (128维) ↓ ┌────────────────────────────────────┐ │ 第一层注意力（三层权重） │ │ Q = W_Q·C_t, K = W_K·E_layer │ │ E_layer: 3个资产层嵌入向量 │ └────────────────────────────────────┘ ↓ w_FX, w_Au, w_COM (softmax) ↓ ┌────────────────────────────────────┐ │ 第二层注意力（商品内偏离） │ │ Q' = W_Q'·C_t │ │ K' = W_K'·[商品嵌入矩阵] (18×16)│ │ V' = 商品权重先验 β_j │ └────────────────────────────────────┘ ↓ Δ_j (零和调整，clipped) ↓ ┌────────────────────────────────────┐ │ XTZH汇率计算模块 │ │ (可微分，参与训练) │ └────────────────────────────────────┘ ↓ 预测：五大宏观指数次日变化 ↓ 损失函数（多任务MSE + 正则项）

## 3.2 详细组件

1. Transformer编码器

输入：\(M_t \in \mathbb{R}^{50}\)

4层Transformer，每层8个注意力头

前馈网络维度256，Dropout 0.1

输出：上下文向量 \(C_t \in \mathbb{R}^{128}\)

2. 第一层注意力（资产层权重）

资产层嵌入矩阵 \(E_{layer} \in \mathbb{R}^{3 \times 32}\)（可学习）

Query: \(Q = C_t W_Q\)，\(W_Q \in \mathbb{R}^{128 \times 32}\)

Key: \(K = E_{layer} W_K\)，\(W_K \in \mathbb{R}^{32 \times 32}\)

注意力得分：\(s = Q K^\top / \sqrt{32}\)

权重偏置：\(\alpha = \text{softmax}(s)\)

最终权重：\(w = \text{softmax}(\log(w^{static}) + \gamma \cdot \alpha)\)，\(\gamma\)为可学习温度参数

3. 第二层注意力（商品内偏离）

商品嵌入矩阵 \(E_{com} \in \mathbb{R}^{18 \times 16}\)（可学习，初始化为GNACS分类的one-hot投影）

Query: \(Q' = C_t W_Q'\)，\(W_Q' \in \mathbb{R}^{128 \times 16}\)

Key: \(K' = E_{com} W_K'\)，\(W_K' \in \mathbb{R}^{16 \times 16}\)

注意力得分：\(s' = Q' K'^\top\)（输出18维）

原始偏离：\(\Delta' = \eta \cdot (s' - \text{mean}(s'))\)，\(\eta\)可学习缩放

零和投影：\(\Delta_j = \Delta'_j - \sum_{k=1}^{18} \beta_k \Delta'_k\)（确保加权和为零）

限幅：\(\Delta_j = \text{clip}(\Delta_j, -0.3, 0.3)\)

4. XTZH汇率计算（可微分）

货币层指数 \(I_{FX}(t)\)、黄金有效价格 \(G_{eff}(t)\)、商品层指数 \(\tilde{I}_{COM}(t)\) 均为输入特征（提前计算）

输出汇率：\(X_t = w_{FX} I_{FX} + w_{Au} G_{eff} + w_{COM} \tilde{I}_{COM}\)

日度变化：\(\Delta X_t = X_t - X_{t-1}\)

5. 宏观预测头

5个独立的线性层，输入 \(C_t\)，输出次日宏观指数变化预测 \(\hat{\Delta Y}_{i,t+1}\)

与XTZH汇率变化预测并列，共享底层编码器

## 3.3 损失函数

\mathcal{L} = \underbrace{\sum_{i=1}^5 \lambda_i \cdot \text{MSE}(\Delta Y_{i,t+1}, \hat{\Delta Y}_{i,t+1})}_{\text{宏观预测任务}} + \underbrace{\mu_1 \cdot \text{TV}(w_t)}_{\text{权重平滑}} + \underbrace{\mu_2 \cdot \sum_{j=1}^{18} \beta_j |\Delta_{j,t}|}_{\text{偏离稀疏}} + \underbrace{\mu_3 \cdot \|C_t\|_2}_{\text{编码正则}}

\(\lambda_i\)：各宏观指标的重要性权重，由治理投票每年确定（当前：就业0.25，CPI 0.25，PPI 0.2，PMI 0.2，供应链0.1）

\(\text{TV}(w_t)\)：三层权重的总变差，惩罚日间剧烈跳动

偏离稀疏项：鼓励仅对少数关键商品进行偏离调整

编码正则：防止过拟合

特别说明：我们不直接监督XTZH汇率本身，而是通过“宏观预测”间接监督权重生成器。这是实现“宏观温度计”目标的核心设计。

# 第四部分：训练计划

## 4.1 阶段1：特征与基线模型（2个月）

目标：建立稳定、完整的历史特征库，训练简单线性/树模型作为基准。

产出：

50维宏观状态向量日频序列（2000–2026）

18种商品以SDR计价的日频价格序列

使用线性回归、随机森林训练从宏观状态直接预测五大指数，作为性能下界。

确定各宏观指数的贝塔系数与可预测性。

## 4.2 阶段2：无监督预训练（1个月）

目标：利用海量未标记宏观数据，预训练Transformer编码器。

方法：掩码自编码（Masked Autoencoder）

随机遮盖20%的宏观特征，要求模型重建完整50维向量。

损失函数：MSE。

预训练后编码器具备宏观状态压缩能力。

## 4.3 阶段3：端到端有监督训练（3个月）

目标：联合训练整个模型（编码器+注意力+预测头）。

策略：

优化器：AdamW，初始学习率3e-4，余弦退火衰减。

批量大小：64（时间序列连续采样，每批次随机抽取64个交易日及其次日标签）。

梯度裁剪：全局范数1.0。

早停：验证集损失连续10轮不降则停止。

硬件：4×A100 80GB，预计训练时间10天。

超参数搜索：

Transformer层数（2–6）

注意力头数（4–12）

嵌入维度（64–256）

损失权重 \(\mu_1, \mu_2, \mu_3\)（网格搜索）

模型集成：训练5个不同随机种子的模型，推理时取平均权重。

## 4.4 阶段4：鲁棒性测试与压力测试（1个月）

测试内容：

缺失数据：随机删除20%宏观特征，测试推理稳定性。

极端行情：2020年3月、2008年9月等危机期间模型表现。

对抗攻击：模拟对手试图通过操纵特征影响权重（如拉升某商品价格），检测模型敏感度。

回测交易：使用XTZH模拟账户，在验证期2运行完整汇率计算，评估宏观预测R²。

通过标准：

验证期2上五大宏观指数平均R² ≥ 0.65

任何单一指数R² ≥ 0.5

极端行情下XTZH汇率波动率 ≤ SDR波动率×2

## 4.5 阶段5：链上适配与预言机部署（1个月）

目标：将训练好的模型转换为可部署于NAC预言机网络的形式。

技术路线：

使用ONNX或TorchScript导出模型，并量化至INT8（推理速度提升3倍，精度损失<1%）。

编写NVM 2.0专用指令 XTZH_GET_RATE，内嵌模型权重矩阵，单次推理Gas成本 < 50,000。

设计多预言机聚合方案：至少3个独立节点运行模型，取中位数作为最终汇率，签名上链。

部署紧急回滚开关：当模型推理汇率与静态权重汇率偏离超过±15%时，自动切换至静态权重，并触发治理警报。

# 第五部分：监控与持续学习

## 5.1 实时监控仪表盘

| 指标 | 说明 | 异常阈值 |
| --- | --- | --- |
| 宏观预测R²（滚动30日） | 对次日五大指数的预测能力 | <0.5 |
| 权重日波动率 | 三层权重的日标准差 | >5% |
| 商品偏离绝对值均值 | 18个Δ绝对值的加权平均 | >0.1 |
| 模型推理延迟 | 从请求到输出汇率的p99 | >500ms |
| 预言机共识分歧 | 不同节点输出汇率的最大差异 | >0.5% |

## 5.2 持续学习策略

每日增量训练：每日新数据加入后，在后台对模型进行微调（1 epoch），验证通过后生成候选版本。

版本冻结：候选版本需经过7天模拟交易，且性能不低于当前生产版本，方可进入治理投票。

治理投票门槛：模型版本升级需51% XIC投票通过，紧急热修复需技术委员会2/3批准。

## 5.3 可解释性模块

所有汇率计算必须提供权重归因报告，示例：

plain text 2026-02-12 XTZH汇率 = 1.0304 SDR (+0.15% vs 前日) 权重贡献： - 货币层 (38%) : +0.08% (美元走强) - 黄金层 (13%) : +0.04% (避险情绪) - 商品层 (49%) : +0.03% (原油+0.12%, 铜-0.05%) 主要驱动特征： 1. VIX指数 ↑15% → 黄金权重 ↑3% 2. 中国PMI ↓0.8 → 铜权重 ↓5%

该报告通过链上零知识证明可验证（证明权重计算过程正确，但不泄露模型参数）。

# 第六部分：治理与伦理

模型参数所有权：最终训练完成的模型权重属于NAC社区，以默克尔根形式存证于链上。

对抗性防御：严禁任何人试图通过操纵宏观数据发布来影响XTZH汇率；预言机节点对异常特征值自动过滤。

伦理原则：XTZH不参与任何形式的汇率操纵或投机套利；其唯一目标是真实反映全球经济状态。

开源承诺：本AI系统的核心架构、训练代码、验证指标将在主网上线后6个月内开源，接受学术界与工业界同行评审。

# 附录：关键里程碑

| 时间节点 | 交付物 |
| --- | --- |
| 2026.03.31 | 特征库v1.0，基线模型性能报告 |
| 2026.04.30 | 预训练编码器完成 |
| 2026.07.31 | 端到端模型v1.0训练完成，内部验证通过 |
| 2026.08.31 | 压力测试报告，模型量化完成 |
| 2026.09.30 | 预言机测试网部署，社区试用 |
| 2026.10.31 | 治理投票通过，主网上线 |
| 2026.12.31 | 正式取代静态权重，成为XTZH唯一定价引擎 |

文档制定：NAC人工智能实验室
版本历史：
- v0.1 2026.01.15 内部草案
- v1.0 2026.02.12 正式发布

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)